**Manga101**

## Was ist gut gelaufen?

Das identifizieren von Problemen und Wissenslücken.  
Das füllen dieser Wissenslücken und beheben der Probleme.

Außerdem einen besseren Überblick für den umfang des Projektes zu kriegen.

## Welche Arbeitspakete wurden erledigt?

Bei Arbeitspaket 1, 2 & 3 wurden folgende Punkte erledigt:

### 1. Package

Einrichten des Android-Studio-Projekts und Erstellen der folgenden Fragmente:

* PlaceholderHome Fragment ✅100%
* Chapter Fragment 90%
* Login Fragment 10%
* Manga Fragment 0%
* MangaList Fragment 0%

2/5 = 40%

### 2. Package

Einrichten der Spring-Boot-API und Erstellen der folgenden Endpunkte:

* Get Manga 0%
* Get Multible Manga 0%
* Get Chapter ✅100%

1/3 = 33%

## Welche Probleme sind aufgetreten?

Überschätzung der Motivation. Verständnis von layouts fehlt.

## Wie liege ich im Zeitplan?

Nach meinen angegebenen Zielen liege ich im Zeitplan deutlich hinten.

Nach meiner eigenen Einschätzung geht es gut voran da, was mir zurzeit am kompliziertesten erscheint fast fertig ist, aber es können noch viele Fortschrittsblockaden erscheinen.

## Was wird bis zur nächsten Besprechung umgesetzt?

* Die Restlichen offenen Punkte von Arbeitspaket 1 & 2
* Arbeitspaket 4 & 5 werden zum teil begonnen sein